УДК 351:658.512.012

С. С. Полюшкін, доцент кафедри дизайну

архітектурного середовища Придніпровської

державної академії будівництва та архітектури

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ПРОЕКТНОГО АНАЛІЗУ

В УПРАВЛІННІ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ МІСТА-МЕГАПОЛІСА

У статті описується методичний підхід до використання проектного аналізу для забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного аспектів при формуванні портфеля проектів стратегії міста-мегаполіса з урахуванням вимог сталого розвитку.

Ключові слова: проектний аналіз; портфель проектів реалізації стратегічних пріоритетів; економічні, соціальні, екологічні  ефекти проекту; баланс ефектів; сталий розвиток; місто-мегаполіс.

The methodical approach for project analyses using for balancing economical, social, ecological aspects during the forming project portfolio of the city -megapolis’ strategy taking into account sustainable development requirements is considered.

Key words: project analyses; project portfolio; economical, social, ecological effects of the project; balance of the effects; sustainable development; city-megapolis.

Постановка проблеми (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями). Сталий розвиток суспільства у глобаль-
ному, національному чи місцевому вимірі – це одна з найважливіших проблем [1; 2]. Нині практично кожна зі стратегій українських міст декларує обов’язкове забезпечення принципів сталого розвитку, проте механізми досягнення балансу його складових (економічних, соціальних та екологічних) визначені недостатньо чітко і потребують подальшого методологічного обґрунтування. У наших попередніх розробках було запропоновано використання підходів соціально-економічного прогнозування для визначення стратегічних пріоритетів, збалансованих за вимогами принципів сталого розвитку в процесі розробки стратегії міста-мегаполіса. Згідно з авторською позицією ще одна можливість урахування вимог сталого розвитку під час формування стратегії існує в площині поєднання стратегічного і проектного підходів, коли на пріоритетне місце виходять проблеми формування портфеля стратегічних програм і проектів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій (аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття). Особ-
ливість проблеми сталого розвитку полягає у зростанні її гостроти з часом. Цим пояснюється інтерес до концепції сталого розвитку таких відомих учених, як Б. Бєлобров, Б. Гаврилишин, О. Горбань, М. Дрейєр, М. Дробноход, В. Захаров, А. Кінг, Е. Ласло, К. Лосєв, В. Лось, А. Урсул, Дж. Форрестер, Р. Шнайдер, М. Харт, Г. Ягодін та ін. Проблеми розвитку сучасних територіальних утворень в Україні, розробка підходів і технологій ефективного муніципального управління, зокрема в аспектах сталого розвитку, досліджуються в працях В. Бабаєва, В. Бакуменка, О. Бойка-Бойчука, В. Вакуленка, А. Гошка, В. Дзюндзюка, Г. Дмитрен-
ка, О. Ігнатенка, В. Кампа, В. Князєва, В. В. Кравченка, В. Куйбіди, О. Лазора, О. Лебединської,

© С. С. Полюшкін, 2012

М. Лесечка, В. Мамонової, П. Надолішнього, О. Оболенського, В. Пархоменка, М. Пітцика, В. Прошка, М. Пухтинського, І. Розпутенка, В. Рубцова, С. Саханенка, Ю. Сурміна, А. Чеме-
риса, І. Чикаренко, Ю. Шарова та ін. Незважаючи на широке коло наукових напрацювань з даної проблематики, проблема управління сталим розвитком таких муніципальних утворень, як мегаполіси, потребує подальшої розробки і методологічної конкретизації, в тому числі з позицій проектного аналізу, який потенційно досліджує проекти в наближених до сталого розвитку ракурсах.

Слід зазначити, що поява проектного аналізу пов’язана саме з розвитком економічної теорії суспільного сектора, що доводить доцільність і потенційну корисність використання проект-
ного підходу в стратегіях розвитку міста-мегаполіса [3; 4]. Концепція проектного аналізу дає системне уявлення про методи порівняння та оцінювання проектів, способи і засоби залучення ресурсів для реалізації проектів. Одним з головних завдань проектного аналізу є встановлення цінності проекту, яка визначається різницею його позитивних результатів та негативних наслідків. Концепція сталого розвитку лежить у площині інтеграції трьох базових сфер: соціальної, економічної та екологічної, які перетинаються з функціональними аспектами проектного аналізу. Саме цей факт буде використано для формування пропонованого підходу до створення механізму забезпечення сталого розвитку міста-мегаполіса.

Мета статті (формулювання цілей статті (постановка завдання) – викладення методичного підходу щодо використання інструментарію проектного аналізу під час формування портфеля проектів реалізації стратегічних пріоритетів для забезпечення вимог принципів сталого розвитку в управлінні містом-мегаполісом.

Виклад основного матеріалу (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів). За авторською концепцією забезпечення принципів сталого розвитку здійснюється на двох рівнях: макрорівні, де за допомогою інструментів прогнозування соціально-економічного розвитку обґрунтовуються кількісні параметри майбутнього стану і на основі їх балансування та якісних результатів аналізу (SWOT, GAP, бенчмаркінг) визначаються стратегічні пріоритети, а також на мікрорівні, де формуються проекти реалізації стратегічних пріоритетів. На цьому рівні пропонується використовувати проектний аналіз як інструмент забезпечення сталого розвитку. Основною передумовою цього є зміст елементів проектного аналізу, в якому розглядаються такі аспекти: технічні, комерційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні, інституційні та ризики в проекції на кожен аспект [3; 4]. Як видно, у складі проектного аналізу є економічний, соціальний та екологічний аспекти, їх збалансування належить до основних завдань механізму забезпечення сталого розвитку. Схарактеризуємо сутність і зміст аналізу кожного із зазначених аспектів у складі проектного аналізу.

Метою економічного аналізу проекту є встановлення його суспільної привабливості та доцільності, визначення можливості сприяння розвиткові території, національному добробуту країни. З’ясування економічної цінності проекту дає можливості оцінити, наскільки позитивні результати (вигоди) перевищують його негативні наслідки (витрати) для суспільства, якою буде величина виграшу регіону, території, нації в разі реалізації проекту. Дослідження впливу проекту на розвиток економіки країни має супроводжуватися визначенням побічних ефектів проекту та їх наслідків. Наприклад, реалізація проекту може сприяти зниженню цін на споживчі товари та послуги, ліквідації дефіциту будь-якого товару, розвитку інфраструктури районів тощо [4]. Вивчення досвіду проведення економічного аналізу показало, що при відборі проектів найпоширеніші економічні цілі розвитку такі: створення доданої вартості, надходження або економія іноземної валюти, розвиток інфраструктури, підготовка кваліфікованих кадрів, залучення й використання місцевих ресурсів [3]. Ураховуючи вищезазначені особливості економічного аналізу, слід підкреслити його загальносуспільну спрямованість, що перетинається із засадами сталого розвитку.

Мета соціального аналізу – визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, влади й населення регіону з огляду на поліпшення характеристик соціального середовища та здобуття підтримки населення. Основні соціальні результати проекту виступають базою визначення економічної ефективності проекту, його привабливості для суспільства. Для встановлення соціальних результатів у практиці проектного аналізу використовують такі показники суспільного життя: зміна кількості робочих місць у регіоні, поліпшення житлових та культурно-побутових умов людей, зміна структури вироб-
ничого персоналу, підвищення стабільності та надійності забезпечення споживачів това-
рами й послугами, зміна рівня здоров’я населення, збільшення частки вільного часу людей [3; 4]. Першочерговість реалізації має належати проектам, які забезпечують ефективну зайнятість і створюють додаткові робочі місця, зумовлюють мультиплікативний ефект у вигляді збільшення грошових доходів населення, розширення масштабів ринку споживчих товарів і послуг. Найбільш поширена система показників, яку використовують у дослідженні соціального середовища проекту, складається з таких груп індикаторів: демографічні показники, зайнятість, соціальна структура, житлові умови, громадське життя, охорона здоров’я, злочинність [3; 4]. Аналітикам проекту важливо вибрати набір соціальних індикаторів, які дають змогу слідкувати за динамікою розвитку соціального середовища та проектувати соціальні показники з урахуванням принципів сталого розвитку.

Екологічний аналіз визначає вплив проекту на навколишнє середовище, оцінює всі вигоди і витрати внаслідок цього впливу та розробляє заходи, необхідні для пом’якшення або відвернення шкоди під час реалізації та експлуатації проекту. На початковому етапі аналізу потрібно визначити ступінь впливу проекту на навколишнє середовище. Це досить складне завдання для аналітиків, тому що слід урахувати такі критерії екологічної оцінки проекту, як розмір території, кількість населення, що перебуває під впливом екологічних наслідків проекту, ступінь змін, деградації, зникнення природних ресурсів, швидкість погіршення екологічного стану і час, необхідний для його стабілізації або поліпшення. Для порівняння впливу на навколишнє середовище кількох проектів використовують методи ранжирування, бальної оцінки тощо [3; 4].

Далі пропонується методичний підхід до використання можливостей проектного аналізу для забезпечення узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів кожного з проектів реалізації стратегічних пріоритетів. Аналіз придатності й цінності проекту з позицій сталого розвитку є в даному контексті складовою загального проектного аналізу.

Насамперед, набір проектів, що пропонуються до стратегії, класифікується за ознакою потенційного впливу на екологію міста. Виокремлюються чотири групи:

1) екологічно нейтральні проекти (які практично не можуть негативно впливати на екологію міста: освітні, охорони здоров’я, розвитку культури, інші соціальні проекти і т. п.);

2) проекти з позитивним впливом на навколишнє середовище (спеціальні екологічні проекти і певні технічні та соціальні проекти, які можуть мати опосередковані позитивні екологічні ефекти);

3) проекти з відчутним негативним впливом на екологію міста, які все ж передбачають заходи щодо зниження негативного екологічного впливу;

4) проекти зі значним негативним впливом на екологію міста, які містять утруднені або дуже дорогі екологічні заходи.

Акцентуємо, що цільовий контекст нашого дослідження передбачає не просто визначення прийнятності кожного проекту за методологією проектного аналізу, коли окремо й локально досліджуються технічні, комерційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні, інституційні аспекти проекту, а й підготовку рішення щодо відповідності кожного проекту та їх портфеля в цілому вимогам принципів сталого розвитку. Тому пропонований підхід орієнтований на забезпечення балансу економічної, соціальної та екологічної складових проектів щонайменше на рівні портфеля проектів (а коли їх результати і впливи мають комплексний характер, то для кожного проекту).

При цьому логічно прагнути до балансу економічної та соціальної складових серед окремих проектів першої групи і розглядати прийнятність проектів четвертої групи з урахуванням їх ексклюзивної економічної та соціальної цінності (за відсутності такої рішення щодо неприйнятності проекту є очевидним). Також зауважимо, що чисто соціальні проекти за своєю  спрямованістю в переважній більшості випадків не передбачають отримання фінансово-економічних ефектів, тому їх соціальні результати враховуються лише під час аналізу збалансованості ефектів щодо портфеля в цілому. Аналогічна ситуація з екологічними проектами другої групи, позитивні екологічні ефекти яких ураховуються на рівні портфеля проектів. Виходячи із зазначеного, основну масу проектів, які піддаються комплексному проектному аналізу, зокрема з позицій збалансованості факторів сталого розвитку, становлять інфраструктурні проекти й деякі інші, що входять до третьої та четвертої груп.

Для характеристики економічної та соціальної результативності проектів на підставі описаного вище змісту кожного відповідного аспекту проектного аналізу визначаються основні економічні та соціальні індикатори (табл. 1, колонки “Індикатори”). Також розроблено шкали значущості кожного економічного та соціального індикатора в балах, виходячи із вихідної загальної суми балів – 100. З метою забезпечення порівнянності отримуваних кількісних оцінок за економічними та соціальними індикаторами (за умов різної кількості індикаторів у них) шкали нормуються. Нормування шкал здійснюється за схемою: сумарна кількість балів за шкалою економічних індикаторів (6 індикаторів) дорівнює 200×6/(6 + 5) = 109 (балів); аналогічно, сумарна кількість балів за шкалою соціальних індикаторів (5 індикаторів) дорівнює 200×5/(6 + 5) = 91, де 200 – сума вихідних балів за двома шкалами. З урахуванням зазначеного і змістовної значущості кожного індикатора розподіляються бали на кожний 
індикатор (див. табл. 1, колонки “Значущість”).

Проект може впливати на реалізацію будь-якого змістовного напряму отримання економічного або соціального ефекту, що відповідає кожному індикатору, з різною силою, тому розроблено відповідні коефіцієнти сили впливу. Зазначені коефіцієнти (з урахуванням логарифмічного розподілу, який ураховує сповільнення темпів зростання шкали на її верхніх щаблях) для високого впливу мають значення 1,6; для середнього – 1,4; для малого – 1,15. Якщо проект не впливає на даний напрям отримання ефекту, відповідний індикатор до розрахунків не включається (у табл. 1 для прикладу показано в дужках). Виходячи з зазначеного, для кожного проекту визначається набрана сума балів за економічними та  соціальними ефектами за формулою підрахунку середньозваженої суми.

Екологічні ефекти кожного проекту розраховуються за дещо іншою схемою, що, зокрема, враховує інший зміст екологічних ефектів та можливості як негативного, так і позитивного впливу проекту на навколишнє середовище. Для забезпечення порівнянності оцінок за всіма видами ефектів кількісна оцінка екологічних індикаторів здійснюється виходячи зі стобальної шкали. Змістовна характеристика індикаторів екологічного впливу та бальні оцінки їх відносної значущості наведено в табл. 2.

Інтегральний коефіцієнт впливу результатів проекту на отримання екологічного ефекту (як позитивного, так і негативного) розраховується за матричною схемою (табл. 3). Координатами матриці є параметри впливу проекту на навколишнє середовище (масштаби впливу та його часові характеристики, зв’язок зі збереженням природних ресурсів) та сила впливу, коефіцієнти ступеня якого визначені з урахуванням тенденцій логарифмічного розподілу величини ефектів. Забезпечення порівнянності кількісних оцінок різних ефектів за всіма шкалами забезпечується тим, що бальні оцінки значущості екологічних індикаторів розподіляються також за 100-бальною шкалою.

Таблиця 1

Індикатори та коефіцієнти для розрахунку економічних і соціальних

ефектів проектів

| Економічні ефекти |  |  |  | Соціальні ефекти |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Індикатори | Значущість за нормованою шкалою | Сила впливу | Загальна сума балів | Індикатори | Значущість за нормованою шкалою | Сила впливу | Загальна сума балів за ефектом |
| Додана вартість (прибуток) | 25 | 1,6* | 40 | Створення робочих місць | 25 | 1,6 | 40 |
| Зниження споживчих цін | 20 | 1,15 | 23 | Якість життя і збільшення частки вільного часу | 20 | 1,4 | 28 |
| Розвиток інфраструктури | 15 | 1.4 | 21 | Покращення суспільного здоров’я | (18) | – | – |
| Надходження (економія) валюти | (20) | – | – | Підвищення рівня освіченості | 15 | 1,4 | 21 |
| Залучення до використання місцевих ресурсів | 14 | 1,4 | 19,6 | Наповнення ринків та покращення їх досяжності | (13) | – | – |
| Ліквідація дефіциту товару | (15) | – | –- |  |  |  |  |
| Сума балів за економічними ефектами |  |  | 103,6 | Сума балів за соціальними ефектами |  |  | 89 |

*Курсивом показано умовний приклад

Таблиця 2

Індикатори екологічного впливу проекту

| Характеристика індикатора | Оцінка відносної значущості, бали |
| --- | --- |
| Незначний негативний вплив у межах існуючих нормативів | 15 |
| Погіршення незначно перевищує нормативи | 25 |
| Погіршення відчутно перевищує нормативи | 50 |
| Погіршення відчутно перевищує нормативи, захист відносно доступний | 75 |
| Погіршення радикально перевищує нормативи, захист потребує масштабних зусиль і коштів | 100 |

Загальна оцінка екологічних ефектів у балах визначається множенням бальної оцінки відносної значущості індикатора на інтегральний коефіцієнт впливу проекту на екологічне середовище (наприклад, якщо проект має за екологічним впливом погіршення навколишнього середовища, яке  відчутно перевищує нормативи, а інтегральний коефіцієнт впливу дорівнює 1,36, то бальна оцінка екологічного ефекту становитиме (– 75)×1,36 = (– 102) бали – вплив негативний).

Підсумкові дії виконуються з метою аналізу збалансованості аспектів сталого розвитку в кожному проекті, а також портфеля проектів у цілому. Відбір проектів до портфеля здійснюється за такими правилами.

На першому кроці пріоритетними є проекти, в яких відносно збалансовані економічні, соціальні та екологічні ефекти. Такими вважаються проекти, в яких різниця в набраних балах за економічними та соціальними ефектами не перевищує третини максимальної суми одного з ефектів, а екологічні ефекти мають позитивний або незначний негативний вплив на навколишнє середовище (до –20 балів). Також віддається перевага проектам, які мають позитивний вплив на навколишнє середовище, які за суттю є соціальними і можуть навіть не мати економічних ефектів.

Таблиця 3

Матриця для розрахунку інтегрального коефіцієнта впливу проекту на екологію

| Параметри впливу | Вага параметра за значущістю, % | Значення параметра за масштабами і силою впливу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Високе 1,6 | Середнє 1,4 | Низьке 1,15 |
| Розмір території, на яку вчиняється вплив | 20 | 1,6 | – | – |
| Кількість населення, на яке вчиняється вплив | 30 | 1,6 | – | – |
| Швидкість змін | 20 | – | 1,4 | – |
| Час, потрібний для стабілізації | 15 | – | – | 1,15 |
| Зміна запасу природного ресурсу | (15) | – | – | – |
|  | 100 (85) |  |  |  |
| Інтегральне значення коефіцієнта впливу: (20×1,6+30×1,6+20×1,4+15×1,15)/85 = 1,36 |  |  |  |  |

Відбір на другому кроці має забезпечити баланс аспектів сталого розвитку в цілому за портфелем проектів. При цьому порівнюються загальні суми економічних та соціальних ефектів і відбираються проекти, які доповнюють меншу суму ефектів (тобто, відповідно, з переважно економічними або соціальними ефектами) для наближення до відносного балансу аспектів сталого розвитку.

Пильно розглядаються проекти зі значним негативним екологічним впливом, який може бути наслідком необхідності здійснення масштабних промислово-технологічних або структурних перетворень на території. Очевидно, що такий розгляд здійснюється лише за умов високої економічної ефективності або соціальної значущості проектів, а результати щодо прийнятності таких проектів залежать від наявності засобів захисту навколишнього середовища та відповідних фінансових можливостей.

Таким чином, реалізується вихідний постулат методики: якщо кожний з проектів реалізації стратегічних пріоритетів достатньо збалансований за економічним, соціальним та екологічним аспектами (відповідно до змісту проекту і його можливостей генерувати ефекти) і водночас портфель проектів у цілому достатньо збалансований за сумами отримуваних економічних, соціальних та екологічних ефектів, то і стратегія в цілому відповідає вимогам сталого розвитку.

З урахуванням того, що на макрорівні концептуальної моделі було, по-перше, встановлено певні баланси між аспектами сталого розвитку на основі їх кількісного обґрунтування через прогнозування відповідних індикаторів, що створило можливості більш обґрунтованого кількісного визначення стратегічних пріоритетів; по-друге, проекти добираються до стратегії під обрані пріоритети з урахуванням якісних результатів аналізу ситуації; по-третє, відбір проектів на фінансування в стратегії базується на забезпеченні шляхом проект-
ного аналізу певних раціональних співвідношень між економічними, соціальними та екологічними аспектами, можна вважати, що сформована таким чином стратегія розвитку міста-мегаполіса на всіх рівнях зорієнтована на вимоги сталого розвитку.

- Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Запропонований методичний підхід не замінює функціональне призначення проект-
ного аналізу визначати прийнятність окремого проекту і його майбутню життєздатність з різноманітних позицій згідно з аспектами аналізу. Проте він виокремлює для особливого розгляду, виходячи з цільових вимог принципів сталого розвитку, досягнуту при формуванні стратегії збалансованість портфеля проектів в економічних, соціальних, екологічних аспектах (або її відсутність), акцентуючи на цьому увагу розробників. Взаємозв’язок описаного методичного підходу до забезпечення збалансованості портфеля проектів з верхнім рівнем моделі управління, де за результатами соціально-економічного прогнозування майбутнього рівня відповідних індикаторів обґрунтовуються стратегічні пріоритети, створює цілісний управлінський механізм, що сприяє дотриманню вимог сталого розвитку міста-мегаполіса.

Список використаних джерел:

1. Сталий розвиток суспільства : навчальний посібник. – К. : ПРООН, 2009. – 241 с.

2. Indicators of Sustainable Development. – UN Department for Policy Coordination and Sustainable Development. – December, 1994.

3. Аптекар С. С. Проектний аналіз : підручник / С. С. Аптекар, Ю. Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. –308 с.

4. Верба В. А. Проектний аналіз : підручник / В. А. Верба, О. А. Загородніх. – К. : КНЕУ, 2000. – 322 с.