6. Дзензерский В. А. Исследование колебаний, стационарных режимов и устойчивости движения различных типов электродинамических транспортных систем / Дзензерский В. А. // Техн. механика. – 2003. – № 1. – С. 145–153.

7. Кочетков В. М. Теория электродинамической левитации. Основные результаты и дальнейшие задачи / В. М. Кочетков, К. И. Ким, И. И. Трещев // Изв. АН СССР. Энергетика и транспорт. – 1981. – № 1. – С. 72–91.

8. Бахвалов Ю. А. Расчет силовых взаимодействий в системе электродинамического подвеса и направления с дискретной путевой структурой / Ю. А. Бахвалов, В. А. Бурцев // Изв. вузов. Электромеханика. – 1979. – № 11. – С. 999–1003.

9. Молотков О. Н.  Розрахунок силових взаємодій вузла левітації транспортного засобу з дискретною структурою колії / О. Н. Молотков // Вісник Академії митної служби України. Серія: “Технічні науки”. – 2010. – № 2 (44). – С. 93–99.

² ² ² ² ² ² ²

УДК 005.8

И. А. Гордеева, кандидат техических наук, доцент кафедры управления проектами Национальной

металлургической академии Украины

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ

В УПРАВЛЕНИИ ПРОЕКТАМИ

Запропоновано основні поняття і визначення адаптивної системи управління проек-
тами: адаптація проекту, адаптивна система управління проектом, об’єкт і предмет управління, адаптаційна здатність управління проектом. Розглянуто складові адаптаційної здатності в управлінні проектами: адаптивний потенціал, адаптивний механізм, адекватність управління.

Предложены основные понятия и определения адаптивной системы управления проектами: адаптация проекта, адаптивная система управления проектом, объект и предмет управления, адаптационная способность управления проектом. Рассмотрены составляющие адаптационной способности в управлении проектами: адаптивный потенциал, адаптивный механизм, адекватность управления.

The basic concepts and definitions of Project management Adaptive system are offered: project adaptation, Project management Adaptive system, management object and subject, adaptable ability of project management. Components of Project management adaptation ability are considered: adaptive potential, the adaptive mechanism, adequacy of management.

Ключевые слова. Адаптация проекта, гомеостазис, дезадаптация, реадаптация.

Введение. Стремительное внедрение инноваций во все сферы деятельности как в Украине, так и во всем мире невозможно без реализации инновационных проектов. Однако, как свидетельствует иностранная статистика, из общего количества инновационных проектов, то есть таких, которые связаны с разработкой и выведением на рынок новой продукции, около 40 % оканчиваются полным провалом [1]. В Украине такие исследования практически не проводятся. Хотя, по мнению управленцев проектами, в Украине доля успешно реализуемых проектов еще ниже, чем по данным статистики, представленным выше.

© И. А. Гордеева, 2011

К. Фриман из Сассекского университета  исследовал судьбу 29 пар похожих проектов, причем в каждой паре один из проектов завершался успехом, а другой или был менее успешным, или совсем неудачным [1]. Так почему же из двух аналогичных проектов один успешный, а второй нет? Ответ на этот вопрос, возможно, заключается в следующем: как отмечает К. Фриман, руководители-неудачники, располагая информацией в момент выбора и старта проекта, не смогли правильно использовать ее или вообще не придавали ей значение [1]. А ведь информация как раз и нужна для приспособления проекта к условиям внешней и внутренней среды путем принятия управленческих решений.

Адаптацию (лат. adapto – приспособляю) в широком смысле понимают как приспособление системы к изменению условий [2]: в биологии – это приспособление к среде обитания, в управлении персоналом – это приспособление индивида к условиям социальной среды, в управлении предприятием – это приспособление предприятия к условиям внешней среды. Однако в управлении проектами понятие “адаптация проекта” употребляется только для строительных проектов. При этом под термином “адаптация проекта” понимают своего рода приспособление ко всем условиям земельного участка [3]. Из определения видно, что этот термин отражает лишь малую часть понятия “адаптация”.

Не менее важным является понятие “адаптационная способность”, которая в общем виде означает способность приспосабливаться.

Других определений “адаптации проекта” автор не обнаружил, а определения “адаптационная способность проекта” вообще нет. Однако нельзя говорить о том, что проекты вообще не адаптируются как к внешней, так и внутренней среде. Частично “адаптацию проекта” как процесс описывает “управление изменениями” [4], под которым понимают замещение одного решения другим вследствие воздействия различных внешних и внутренних факторов при разработке и реализации проекта. Управление изменениями отражает процесс регулирования в “адаптации проекта”. Под регулированием понимают нахождение управляющих воздействий, которые направлены на устранение дестабилизирующих воздействий случайных возмущений, отклоняющих управляемую экономико-социальную систему от оптимальной программной траектории [5].

Из проведенного анализа исследований и публикаций получено, что такие понятия, как “адаптация проекта” и “адаптационная способность проекта” важные для осмысления методологии управления проектами исследованы недостаточно.

Постановка задачи. Следовательно, если практически половина инновационных проектов заканчивается провалом, и такая ситуация не изменяется на протяжении последних 25 лет, то можно уверенно говорить, что существует какая-то серьезная, глобальная и стойкая во времени проблема в методологии управления проектами, но в чем она заключается по приведенным в литературе данным невозможно понять, поскольку они только констатируют факты об уровне неудачных инновационных проектов [1].

Однако согласно теории управления техническими системами эффективность управления реальными объектами обычно имеет прямую зависимость от степени использования адаптивного механизма в процессе управления независимо от природы управляемого объекта [5]. Для управления проектами такой подход требует уточнения.

И поэтому актуальным для исследования является определение сущности основных понятий адаптивных систем в управлении проектами и алгоритма адаптации проекта, как способа достижения поставленных целей.

Результаты исследования. Несомненно, что адаптацию переживает каждый проект в ходе его реализации. Понятие “адаптация” широко раскрыто в социологии, управлении персоналом, управлении предприятием, теории управления. Во многом толкования этого понятия в разных отраслях знаний по существу являются родственными, так что возможна его адаптация для управления проектами. Например, с одной стороны, вопросы адаптации в социологии и управлении персоналом родственны “адаптации проекта”, так как главный ресурс проекта – это люди, сформированные в команду. С другой стороны, “адаптация” в теории управления, кибернетике и управлении предприятием, основана на системном подходе и позволяет рассматривать “адаптацию проекта” как систему.

Проведем сравнительную характеристику определений “адаптация” в различных системах знаний, о которых шла речь выше (табл. 1). Из табл. 1 видно, что общим в них является способ управления, а именно “процесс приспособления”. Управленческие решения обладают не только приспособительным эффектом, но и определенной проектной рациональностью, способствуют наилучшему функционированию проекта в своем окружении.

Общими также являются условия, к которым происходит приспособление, а именно к условиям внешней среды. Но здесь требуется уточнение, так как объект управления, приспосабливаясь к внешней среде, изменяет и свои параметры функционирования. Объектом управления является проект, портфель проектов или программа, а субъектом адаптации выступает команда управления проектом, портфелем проектов или программой. Также во всех определениях как прямо, так и косвенно указывается, что объект управления находится в условиях неопределенности, что справедливо и для проектного управления, которое происходит в постоянно изменяющейся как внешней, так и внутренней среде. Поэтому точнее будет сказать к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды.

Таблица 1

Понятие “адаптация” в различных областях знаний

| Область | Определение |
| --- | --- |
| Теория управления | Адаптация – это способ управления объектом в обстановке неопределенности среды и самого объекта [6, 13] |
| Кибернетика | Адаптация – это накопление и использование информации для достижения оптимального, в некотором смысле, состояния или поведения системы при начальной неопределенности в изменяющихся внешних условиях [2] |
| Управление предприятием | Адаптация – это приспособление предприятия к условиям внешней среды [7] |
| Управление персоналом | Адаптация персонала – это процесс приспособления коллектива к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды организации [8, 155] |
| Социология | Социальная адаптация – это процесс активного приспособления индивида к условиям социальной среды; вид взаимодействия личности или социальной группы с социальной средой [9] |

Таким образом, проект эволюционирует на всем его жизненном цикле и находится в рациональном балансировании между удовлетворением требований, предъявляемых внешней средой и достижением проектных целей.

В понятие адаптации как активного действия (управления) обычно вкладывают два смысла: приспособление к фиксированной среде (что условно называют пассивной адаптацией) и поиск среды, адекватной данной системе (которая называется, соответственно, активной адаптацией) [6, 10]. В первом случае адаптирующаяся система функционирует так, чтобы выполнять свои функции в данной среде наилучшим образом, то есть максимизирует свой критерий эффективности функционирования в данной среде. Активная адаптация, наоборот, подразумевает либо изменение среды с целью максимизации критерия эффективности, либо активный поиск такой среды, в которой достижим желаемый комфорт. Очевидно, что в проектной деятельности оба вида адаптации встречаются одновременно и взаимодействуют друг с другом.

На основе анализа, проведенного выше, под “адаптацией проекта” будем понимать процесс активного приспособления проекта к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. Другими словами, адаптация выступает в качестве способа управления объектом при отсутствии его точной модели. Адаптация, как и всякое управление, есть организация такого целенаправленного воздействия на объект, при котором достигаются заданные цели [6, 10].

Под адаптивной системой управления проектом будем понимать самоприспосабливающуюся систему управления проектом, которая изменяет алгоритмы своего функционирования и (иногда) свою структуру с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий.

Для осмысления адаптации как процесса необходимо разобраться по крайней мере в двух обстоятельствах. Первое – это определение цели адаптации, то есть что называть эффективным функционированием системы? А второе – это составление алгоритма адаптации, то есть каким способом достигается поставленная цель?

Чтобы определить цель адаптации, рассмотрим адаптивную систему управления проектом по принципу “черного ящика”. На вход в систему (проект) воздействуют различного рода возмущения, которые оказывают на нее влияния. Под возмущениями среды будем понимать изменения состояния среды, которые вносятся в информационное поле проекта. Эти возмущения поначалу выступают как некоторые неопределенности в сфере решений по управлению проектом, а затем используются проектными менеджерами как новые аргументы в управленческий дискурс со средой. Таким образом происходит адаптация проекта “черного ящика”.

На выходе. Главной целью адаптации является достижение гомеостазиса проекта, под которым будем понимать обеспечение динамического равновесия между проектом и средой, сохранение его качественной определенности вопреки дестабилизирующим воздействиям, преодоление противоречий во внутренней среде проекта, проекте и внешней среде. Усиливая или ослабляя внутренние процессы, комбинируя их, совершая прочие действия, команда проекта добивается сохранения жизнеспособности проекта и повышения уровня его организованности.

Однако, если происходят сбои в работе адаптивной системы управления проектом, угрожающие его целям, может возникнуть дезадаптация. Под дезадаптацией будем понимать состояние динамического несоответствия между проектом и внешней средой, которое вызывает угрозу жизнеспособности проекта. Таким образом в зависимости от достижения целей адаптации можно выделить два вида проектов: адаптивные и дезадаптивные.

Адаптивным проектом, с точки зрения его системы управления, будем считать такой, который сохраняет жизнеспособность при непредвиденных изменениях самого проекта, целей управления или окружающей среды путем смены алгоритма функционирования или поиска оптимальных состояний.

Под дезадаптивным проектом будем понимать проект, у которого нарушена его адаптационная способность и который теряет жизнеспособность при непредвиденных изменениях самого проекта, целей управления или окружающей среды.

Рассмотрим алгоритм адаптации или способ достижения поставленной цели. Отметим сразу: каким будет проект, адаптивным или дезадаптивным, целиком зависит от его адаптационной способности. Под адаптационной способностью проекта будем понимать способность проекта активно приспосабливаться к условиям внешней и внутренней среды.

Какие же составляющие определяют адаптационную способность проекта? Важными составляющими адаптационной способности проекта являются:

1. Уровень возможностей проекта (реальный и потенциальный).

2. Притязания проекта и специфика среды, а именно согласование целей, ценностей проекта со способностью их реализации в конкретной среде.

Реальный уровень возможностей проекта определяет его адаптационный механизм. Под адаптационным механизмом системы управления проектами будем понимать совокупность принципов, методов, инструментов и связующих процессов в управлении проектом, направленных на его активное приспособление к изменяющейся среде с целью достижения гомеостазиса.

Потенциальный уровень возможностей проекта определяет его адаптационный потенциал. Под адаптационным потенциалом системы управления проектами будем понимать степень скрытых возможностей проекта включаться в новые или изменяющиеся условия окружающей среды.

Согласование притязаний проекта и специфики среды определяет адекватность проектного управления. Адекватное управление проектом представляет собой сложный процесс выработки и осуществления менеджментом управляющих воздействий, направленных на возможно более полное соответствие реализуемой траектории центральной линии зоны аттракции (притягивающего множества возможных решений динамической системы) [10].

Именно с изменениями, угрожающими жизнеспособности проекта или характеризующимися преобладанием неадекватной активности, чаще всего приходится взаимодействовать команде проекта. Одно из важнейших направлений работы с такими “провальными” проектами – реадаптация, то есть восстановление адаптационных способностей, для чего необходимо применять ряд технологий в управлении проектами.

Обобщая результаты проведенного исследования, предложена схема достижения целей адаптации (рис. 1).

ПРОЕКТ

Адаптивный потенциал

Возмущения

среды

Возмущения

среды

Адаптивный механизм

Адекватность управления

Адаптация проекта

Дезадаптация проекта

Реадаптация проекта

Закрытие проекта

Гомеостазис

Рис. 1. Схема достижения целей адаптации

Выводы

1. Предложены основные понятия и определения адаптивной системы управления проектами: адаптация проекта, адаптивная система управления проектом, объект и предмет управления, адаптационная способность управления проектом.

2. Рассмотрены две составляющие процесса адаптации проекта, а именно: цель и алгоритм (способ достижения) адаптации.

3. Определено, что целью адаптации проекта является гомеостазис, а именно обеспечение динамического равновесия между проектом и средой, сохранение его качественной определенности вопреки дестабилизирующим воздействиям, преодоление противоречий во внутренней среде проекта, проекте и внешней среде.

4. Определено, что адаптационная способность проекта включает в себя адаптационный механизм, адаптационный потенциал и адекватность управления.

5. В дальнейшем планируется исследовать адаптационную способность проекта.

Литература

1. Калюжний В. В. Причини провалів інноваційних проектів: визначення та діагностування проблеми / В. В. Калюжний // Управління проектами та розвиток виробництва : зб. наук. пр. Східноукраїнського нац. ун-ту ім. В. Даля / за ред. В. А. Рач. – 2007. – № 1 (21). – С. 130–138.

2. Скурихин В. И. Проектирование систем адаптивного управления производством / Скурихин В. И., Забродский В. А., Копейченко Ю. В. – Х. : Вища школа, 1984. – 384 с.

3. Энциклопедия загородного строительства [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.luxhouse.net/book/proekt-dachnogo-doma. – Загл. с экрана.

4. Чумак Л. Ф. Управление проектами / Л. Ф. Чумак // Электронный конспект лекций. Лекция № 6 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sumdu.telesweet.net/doc/ lections/Upravlenie-proektami/28771/index.html. – Загл. с экрана.

5. Азовцева И. К. Адаптивный механизм как основополагающий элемент концепции управления экономико-социальными системами [Электронный ресурс] / И. К. Азовцева. – Режим доступа : http://www.stroibk.ru/library/a/le.htm. – Загл. с экрана.

6. Растригин Л. А. Адаптация сложных систем / Растригин Л. А. – Рига : Зинатне, 1981. – 375 с.

7. Амелина И. В. Система организационного поведения предприятия в современных условиях [Электронный ресурс] / И. В. Амелина. – Режим доступа : www.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Mtip/2008_14/amelina.pdf. – Загл. с экрана.

8. Егоршин А. П. Управление персоналом: учеб. для вузов / Егоршин А. П. – 4-е изд., испр. – Н. Новгород : НИМБ, 2003. – 720 с.

9. Социальная адаптация [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://soc-work.ru/article/843. – Загл. с экрана.

10. Клепарский В. Г. Адекватность управления саморазвивающимися системами социально-экономической природы (на примере предприятий черной металлургии) / В. Г. Кле-парский, Е. В. Клепарская // Проблемы управления. – 2006. – № 5. – С. 23–29.